ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

БОНЦЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ул. 8 Марта, д.26, п. Виноградово, Воскресенский район, Московская область, 140230

Тел./факс  8(496)447-11-65. E-mail: 9168397648@mail.ru

р/c 40802810800900150202 в Воскресенском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) г. Москва

к/с 30101810900000000181, БИК 044525181

ОГРНИП 304500506400060, ИНН 500500278992

15.10.2015 № б/н

Директору ООО «БАРС»

В.В. Бовсуновскому

ООО "БАРС" по Договору № 18/12/09 от 18 декабря 2009 года  (далее по тексту – Договор) приняло на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации Торгового комплекса по поручению Заказчика - индивидуального предпринимателя Бонцева Виктора Александровича.

Исполнителем гарантировано выполнение всех работ в объеме, определенном Договором, в установленные условиями Договора сроки.

Свои обязательства Заказчик выполнил в полном объеме, предусмотренные платежи осуществлены Заказчиком в соответствии с Договором.

Согласно пункту 3.5.4. Договора, Исполнитель обязан был выполнить свои обязательства по разработке и сдаче Заказчику проектно-сметной документации в срок до 07 июня 2014 года. В нарушение условий Договора, конечный срок выполнения работы Исполнителем был нарушен, обязательства по разработке проектно-сметной документации Торгового комплекса не выполнены.

По Вашему ходатайству конечный срок выполнения работ был перенесен, в связи с чем, между Заказчиком и Исполнителем 20.12.2014 г. заключено Дополнительное соглашение. В п.2. указанного соглашения установлен конечный срок выполнения работ - не позднее 31 марта 2015 года.

До настоящего времени предусмотренные Договором комплекты проектной документации Исполнителем для рассмотрения Заказчику не представлены. Таким образом, Исполнителем в очередной раз нарушен конечный срок выполнения работы. Каких-либо объяснений о причинах нарушения и предложений о перенесении конечного срока выполнения работ от Исполнителя Заказчику не поступало.

В связи с изложенным, требую от ООО «БАРС» выполнить свои обязательства и представить мне для рассмотрения предусмотренные Договором комплекты проектной документации и Акт сдачи-приемки проектной документации в срок до 31 декабря 2015 года.

Довожу до сведения, что после 31 декабря 2015 года исполнение организацией ООО «БАРС» обязательства по Договору утрачивает для меня интерес, в связи с чем, оставляю за собой предусмотренное законом право отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В.А. Бонцев